| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #25 | Start Date: 01/09/2026 | Final Date: 07/09/2026 |  |
| Projetc Name: | civitas-documentation |  |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Adryan Thiago de Oliveira Francisco |  |  |  |
| Carlos Alberto Ferreira Cândido |  |  |  |
| Samuel Henrique Carneiro Pereira |  |  |  |
| Yasmin Basso Moura |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 037 | Capítulo 3. Modelagem UML do Sistema | 01/09/2026 | 07/09/2026 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 037 | Capítulo 3. Modelagem UML do Sistema | Adryan Thiago de Oliveira Francisco , Carlos Alberto Ferreira Cândido, Samuel Henrique Carneiro Pereira e Yasmin Basso Moura | Finish | 10 horas | 10 horas |

Sprint Description

🎯 Objetivo

Revisar, adaptar e finalizar todo o Capítulo 3 - Modelagem UML do Sistema, garantindo que todos os diagramas, quadros e textos estejam relacionados exclusivamente ao sistema Civitas e sejam compatíveis com os requisitos, regras de negócio e código-fonte atual do projeto.

A documentação existente de projetos anteriores deverá ser utilizada como referência de estrutura, organização e nível de detalhamento. O objetivo não é simplesmente apagar tudo e começar novamente, mas aproveitar o modelo de construção das seções, quadros, explicações e diagramas, substituindo o conteúdo específico do projeto anterior por informações reais e originais do Civitas.

O capítulo deverá contemplar:

- 3.1 - Diagrama de Classes;

- 3.2 - Dicionário de Classes;

- 3.3 - Definição de Atores;

- 3.4 - Casos de Uso;

- 3.5 - Diagrama de Casos de Uso;

- 3.6 - Diagrama de Casos de Uso - Individuais;

- 3.7 - Diagrama de Sequência;

- 3.8 - Diagrama de Atividade.

Os tópicos 3.1, 3.2 e 3.3 já possuem conteúdo desenvolvido para o Civitas, portanto deverão ser revisados e validados de acordo com a implementação atual.

A partir do tópico 3.4 - Casos de Uso, existem conteúdos pertencentes a projetos anteriores. Esses conteúdos deverão ser utilizados como modelo de como estruturar as respectivas seções, porém todas as informações específicas deverão ser substituídas pelo contexto do Civitas.

3.1 - Diagrama de Classes

Revisar o Diagrama de Classes atualmente utilizado e garantir que:

- Todas as entidades representadas existam no código-fonte;

- Os atributos estejam atualizados;

- Os relacionamentos estejam corretos;

- As multiplicidades estejam representadas corretamente;

- As enumerações estejam compatíveis com o código;

- Não existam classes, atributos ou relacionamentos pertencentes a versões antigas do projeto.

Revisar também o texto explicativo do diagrama, mantendo o mesmo nível de detalhamento utilizado na documentação.

3.2 - Dicionário de Classes

Revisar todos os quadros do Dicionário de Classes e conferir:

- Nome das entidades;

- Nome dos atributos;

- Tipos dos atributos;

- Descrição de cada atributo;

- Relacionamentos;

- Coleções;

- Chaves estrangeiras;

- Enumerações.

Todas as informações deverão ser confrontadas com as entidades atuais presentes no código-fonte.

Utilizar os quadros já existentes como padrão visual e estrutural para manter a documentação uniforme.

3.3 - Definição de Atores

Revisar os atores existentes no Civitas e garantir que suas permissões estejam de acordo com o funcionamento real do sistema.

Atualmente deverão ser considerados os perfis existentes no projeto, como:

- Administrador;

- Funcionário;

- Visitante.

O texto deverá explicar claramente a função, responsabilidades e limitações de cada ator.

O Diagrama de Atores também deverá ser revisado.

3.4 - Casos de Uso

Desenvolver os Casos de Uso do Civitas.

A seção atualmente existente, pertencente a outro projeto, deverá ser utilizada como referência de estrutura dos quadros e nível de detalhamento.

Não copiar os casos de uso existentes. Utilizar somente a forma de apresentação como modelo.

Criar os quadros necessários para representar as funcionalidades disponíveis para cada ator do Civitas.

Os casos de uso deverão ser elaborados com base:

- Nos requisitos funcionais;

- Nas funcionalidades realmente implementadas;

- Nos níveis de acesso;

- Nas regras de negócio do Civitas.

Devem ser consideradas funcionalidades relacionadas a autenticação, usuários, secretarias, instituições, fornecedores, configurações, orçamentos, despesas, pagamentos, documentos, consultas, relatórios, auditoria, painel gerencial e perfil, conforme aplicável a cada ator.

3.5 - Diagrama de Casos de Uso

Desenvolver o Diagrama Geral de Casos de Uso do Civitas, representando graficamente as interações entre os atores e as funcionalidades do sistema.

Os diagramas existentes de outros projetos poderão ser utilizados como referência visual e estrutural, observando principalmente:

- Organização das funcionalidades;

- Distribuição dos atores;

- Legibilidade;

- Forma de apresentar os diagramas;

- Textos explicativos utilizados antes e depois das figuras.

O diagrama do Civitas deverá:

- Representar corretamente os atores;

- Mostrar as principais funcionalidades;

- Utilizar corretamente associações;

- Utilizar include, extend e generalização somente quando fizer sentido;

- Ser legível;

- Não apresentar funcionalidades inexistentes;

- Estar de acordo com os Casos de Uso descritos anteriormente.

Após o diagrama, elaborar um texto explicando sua estrutura e as principais interações representadas.

3.6 - Diagrama de Casos de Uso - Individuais

Desenvolver diagramas individuais para algumas das principais funcionalidades do Civitas.

Utilizar a documentação anterior como referência para compreender como apresentar e detalhar um caso de uso individual, mas desenvolver casos completamente novos para o Civitas.

Selecionar casos relevantes do sistema, priorizando operações importantes ou que possuam regras de negócio mais significativas.

Cada caso de uso individual deverá possuir:

- Ator responsável;

- Objetivo;

- Pré-condições;

- Fluxo principal;

- Fluxos alternativos, quando existirem;

- Pós-condições;

- Representação gráfica quando exigida pela estrutura da documentação.

Evitar criar diagramas individuais para operações excessivamente simples ou repetitivas.

3.7 - Diagrama de Sequência

Desenvolver Diagramas de Sequência para funcionalidades relevantes do Civitas.

Os diagramas existentes no documento poderão ser analisados para compreender a estrutura esperada e o nível de detalhamento, mas os participantes, mensagens, classes e operações deverão representar exclusivamente o Civitas.

Os diagramas deverão demonstrar corretamente a ordem das interações entre os componentes envolvidos durante a execução de uma operação.

Devem ser representados, quando aplicável:

- Usuário/ator;

- Interface;

- Controller;

- Service;

- Repository;

- Banco de dados;

- Demais componentes participantes do fluxo.

Priorizar funcionalidades que demonstrem adequadamente a arquitetura e as regras de negócio do sistema.

Após cada diagrama, explicar resumidamente o fluxo apresentado.

3.8 - Diagrama de Atividade

Desenvolver um ou mais Diagramas de Atividade representando processos relevantes do Civitas.

Utilizar os diagramas da documentação anterior somente como exemplo de organização e representação UML.

O diagrama deverá demonstrar:

- Início e fim do processo;

- Ações;

- Decisões;

- Condições;

- Fluxos alternativos;

- Retorno de operações;

- Sequência lógica das atividades.

Selecionar processos que possuam fluxo suficiente para justificar esse tipo de representação.

✅ Critérios de Aceitação

- Todo o Capítulo 3 deverá tratar exclusivamente do sistema Civitas;

Utilizar a documentação anterior como referência de estrutura e nível de detalhamento;

Não copiar textos, regras de negócio, atores, funcionalidades ou diagramas de outros projetos;

Preservar boas estruturas existentes quando elas puderem ser adaptadas para o Civitas;

Texto completamente original;

Plágio não será tolerado, inclusive utilizando documentação de anos anteriores;

Revisar os tópicos 3.1, 3.2 e 3.3 já existentes;

Desenvolver corretamente os tópicos 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8;

Garantir que todos os diagramas estejam compatíveis com o sistema atual;

Garantir que entidades, atributos, atores e funcionalidades estejam compatíveis com o código-fonte;

Utilizar corretamente a notação UML;

Todos os diagramas deverão possuir título, identificação e fonte;

Elaborar texto explicativo antes e/ou após os diagramas conforme o padrão da documentação;

Inserir referências bibliográficas quando necessário;

Seguir rigorosamente o padrão ABNT;

Revisar ortografia e gramática;

Verificar se todas as figuras utilizadas existem na pasta figs;

Verificar se todos os \label e \ref estão funcionando corretamente;

Compilar o documento sem erros.

📌 Observações Gerais

- A documentação do projeto anterior presente no arquivo é uma excelente referência para entender como cada seção deve ser construída;

- Utilizar essa documentação como modelo de estrutura, organização, quantidade de informações, quadros, diagramas, legendas e textos explicativos;

- O objetivo não é apagar toda a estrutura existente e começar do zero. Antes de remover uma parte, analisar como ela foi construída e recriar a mesma estrutura utilizando informações do Civitas;

- Não copiar textos, dados, nomes, atores, funcionalidades, regras de negócio ou diagramas do projeto anterior;

- Todo o conteúdo final deverá ser original e baseado no Civitas;

- A documentação anterior serve como referência de formato e profundidade, e não como fonte de conteúdo;

- Manter a padronização visual de todo o documento;

- Utilizar o código-fonte atual do Civitas como principal fonte para validar o funcionamento real do sistema;

- Diagramas existentes deverão ser conferidos antes de serem mantidos;

- Sempre que utilizar conceitos técnicos ou definições de UML, realizar a devida citação da fonte;

- Conferir se todas as referências utilizadas estão presentes em bibliografia.bib;

- As imagens dos diagramas deverão possuir boa resolução e permanecer legíveis após a compilação;

- Os arquivos das figuras deverão ser organizados corretamente na pasta figs;

- Evitar diagramas excessivamente grandes ou com informações desnecessárias;

- Conferir se os casos de uso possuem correspondência com os requisitos funcionais documentados anteriormente;

- Caso utilize Inteligência Artificial como ferramenta de apoio, todo o conteúdo deverá ser revisado, adaptado ao contexto do projeto e validado antes da entrega.

Sprint Results

O Capítulo 3 – Modelagem UML do Sistema foi revisado e estruturado integralmente com foco no sistema Civitas, contemplando os tópicos de 3.1 a 3.8. A revisão permitiu alinhar os modelos UML à estrutura atual do projeto, evitando a permanência de conteúdos provenientes de documentações anteriores.

No Diagrama de Classes, foram revisadas as principais entidades do domínio, seus atributos, relacionamentos, multiplicidades e enumerações. A estrutura contempla entidades administrativas e financeiras, como Secretaria, Instituição, TipoInstituição, TipoDespesa, UnidadeMedida, Fornecedor, Orçamento, Despesa, Fluxo, Documento, Usuário e Auditoria, além das enumerações utilizadas pelo sistema.

O Dicionário de Classes foi organizado em quadros individuais, apresentando os atributos, tipos e respectivas descrições das entidades e enumerações. Também foram consideradas propriedades de navegação, coleções e chaves estrangeiras, mantendo a documentação compatível com a estrutura utilizada no backend do Civitas.

Na Definição de Atores, foram documentados os perfis de Administrador, Funcionário e Visitante, apresentando suas responsabilidades e limitações dentro do sistema. A organização dos atores foi utilizada como base para a elaboração dos casos de uso e dos respectivos diagramas.

Os Casos de Uso foram desenvolvidos e organizados de acordo com cada perfil de acesso, contemplando operações de autenticação, consultas, cadastros, atualizações, gerenciamento financeiro, unidades consumidoras e auditoria. Em seguida, foram estruturados os Diagramas de Casos de Uso, representando graficamente as principais interações entre os atores e as funcionalidades disponibilizadas pelo Civitas.

Também foi detalhado um Caso de Uso Individual relacionado ao cadastro de usuários, apresentando ator, objetivo, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e pós-condições. Para complementar a representação comportamental, foi desenvolvido o Diagrama de Sequência desse processo, demonstrando a comunicação entre a interface, UsuarioController, UsuarioService, UsuarioRepository e o banco de dados.

Por fim, o Diagrama de Atividade foi elaborado para representar o processo de autenticação, demonstrando o fluxo desde a inserção das credenciais pelo usuário até a validação dos dados e o direcionamento para o sistema ou a realização de uma nova tentativa em caso de informações inválidas.

Dessa forma, o capítulo passou a apresentar uma visão estruturada da arquitetura, dos elementos de domínio, dos atores e dos principais comportamentos do Civitas, mantendo a documentação alinhada à implementação atual e seguindo o padrão de organização e apresentação definido para o projeto.

Assinaturas